Fase 0 — Definición estratégica

Objetivo

Aclarar qué producto se va a construir, para quién y por qué alguien lo usaría en lugar de AndroMoney, Excel, YNAB, Mint, Monarch, etc.

Tareas

Definir:

| Tema | Decisión necesaria |
| --- | --- |
| Usuario objetivo | ¿Personas solas, parejas, familias, inmigrantes, latinos en Canadá? |
| Problema principal | ¿Registro, presupuesto, deuda, ahorro, patrimonio, análisis? |
| Diferenciador | ¿Qué haría mejor que AndroMoney? |
| Modelo de negocio | Gratis, pago único, suscripción, freemium |
| Plataforma inicial | Web app/PWA, móvil nativa o híbrida |
| País inicial | Canadá, Colombia, global |
| Monedas | CAD, USD, COP desde el inicio o después |
| Privacidad | Qué datos se guardan y cómo se protegen |

Entregables

- Product Vision

- Target User

- Problem Statement

- Value Proposition

- Lista de funcionalidades MVP

- Lista de funcionalidades post-MVP

- Modelo de monetización preliminar

Fase 1 — Product Discovery

Objetivo

Validar que el producto resuelve un problema real antes de escribir mucho código.

Preguntas clave

¿Qué frustraciones tienes actualmente con AndroMoney?

Por ejemplo:

- No da recomendaciones.

- Es difícil analizar varias monedas.

- No proyecta metas.

- No maneja bien patrimonio neto.

- No ayuda a tomar decisiones.

- No conecta presupuesto con objetivos.

- No analiza deudas.

- No tiene buenos reportes familiares.

- No permite planificación tipo “qué pasa si…”.

Tareas

Crear una lista de usuarios potenciales:

- Tú.

- María.

- Otros inmigrantes en Canadá.

- Amigos que manejan dinero en pareja.

- Personas que usan Excel.

- Personas que usan AndroMoney.

- Personas que no saben cuánto gastan.

Hacer entrevistas simples:

- ¿Cómo controlas tus gastos hoy?

- ¿Qué te frustra?

- ¿Qué te gustaría saber cada mes?

- ¿Qué app has probado?

- ¿Pagarías por una app así?

- ¿Qué reporte te ayudaría a tomar mejores decisiones?

Entregables

- Personas

- Jobs To Be Done

- Principales pains

- MVP validado

- Hipótesis de producto

Ejemplo:

“Las parejas inmigrantes que viven en Canadá necesitan una forma simple de consolidar gastos, deudas, metas y patrimonio porque sus finanzas están repartidas entre varias cuentas, monedas y obligaciones familiares.”

Fase 2 — Definición del MVP

Objetivo

Definir exactamente qué entra y qué no entra en la primera versión.

MVP recomendado

El primer MVP debería permitir:

| Módulo | Función |
| --- | --- |
| Usuarios | Crear cuenta e iniciar sesión |
| Household | Crear un hogar/familia |
| Cuentas | Bancos, efectivo, tarjetas, deudas, inversiones manuales |
| Categorías | Ingresos, gastos, ahorro, deuda, inversión |
| Transacciones | Crear, editar, eliminar, categorizar |
| Transferencias | Mover dinero entre cuentas |
| Importación | Importar CSV de AndroMoney |
| Presupuesto | Presupuesto mensual por categoría |
| Dashboard | Ingresos, gastos, ahorro, balance mensual |
| Net Worth | Patrimonio neto por mes |
| Deudas | Saldo, interés, pagos |
| Reglas | Categorización automática básica |
| Exportación | CSV/Excel |
| Cierre mensual | Snapshot mensual del estado financiero |

Fuera del MVP

No metería todavía:

- Conexión bancaria automática.

- App nativa Android/iOS.

- IA avanzada.

- OCR de recibos.

- Facturación con Stripe.

- Marketplace.

- Reportes fiscales complejos.

- Recomendaciones de inversión reguladas.

- Sincronización con bancos.

- Funciones sociales.

- Gamificación.

La razón: eso puede matar el proyecto antes de validar el núcleo.

Fase 3 — Diseño del modelo de datos

Objetivo

Diseñar una base sólida para que el producto escale.

Modelo base

Tablas principales:

| Tabla | Descripción |
| --- | --- |
| users | Usuarios |
| households | Familias/equipos financieros |
| household_members | Usuarios dentro de un household |
| accounts | Cuentas bancarias, efectivo, tarjetas, deudas, inversiones |
| transactions | Movimientos financieros |
| transaction_splits | División de una transacción en varias categorías |
| categories | Categorías de ingresos/gastos |
| budgets | Presupuestos mensuales |
| debts | Información extendida de deudas |
| goals | Metas financieras |
| recurring_transactions | Transacciones recurrentes |
| import_batches | Archivos importados |
| import_rows | Filas originales del CSV |
| rules | Reglas automáticas de categorización |
| monthly_snapshots | Cierres mensuales |
| audit_logs | Historial de cambios |
| currencies | Monedas |
| exchange_rates | Tasas de cambio |

Decisión importante

Aquí hay una decisión grande:

Opción simple

Guardar transacciones como:

- account_id

- amount

- type: income / expense / transfer

- category_id

Más rápido para MVP.

Opción robusta

Usar modelo tipo ledger / double-entry accounting.

Más complejo, pero mejor para:

- Transferencias.

- Tarjetas de crédito.

- Deudas.

- Inversiones.

- Patrimonio neto.

- Auditoría.

- Escalabilidad.

Mi recomendación para ti:

Diseñar el modelo pensando en ledger, pero implementar una versión simplificada en el MVP.

Así evitas pintar todo el sistema en una esquina.

Fase 4 — Arquitectura técnica

Stack recomendado

Para hacerlo como producto vendible:

| Capa | Recomendación |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js |
| UI | Tailwind + shadcn/ui |
| Backend | Supabase o API propia |
| Base de datos | PostgreSQL |
| Auth | Supabase Auth |
| Hosting frontend | Vercel |
| Hosting DB/backend | Supabase |
| Gráficas | Recharts |
| Validaciones | Zod |
| ORM | Prisma o Drizzle |
| Testing | Vitest / Playwright |
| Version control | GitHub |
| CI/CD | GitHub Actions |
| Analytics | PostHog o similar |
| Error tracking | Sentry |
| Payments futuro | Stripe |

Decisión clave

Yo empezaría con:

Next.js + Supabase + PostgreSQL

Porque te da:

- Login.

- Base de datos.

- API.

- Row Level Security.

- Storage.

- Escalabilidad decente.

- Menos backend al inicio.

- Buena base para SaaS.

Fase 5 — Seguridad y privacidad desde el día uno

Objetivo

No tratar la seguridad como algo que se agrega después.

Requisitos mínimos

| Área | Requisito |
| --- | --- |
| Auth | Email/password y luego OAuth |
| Autorización | Cada usuario solo ve sus households |
| RLS | Row Level Security en Supabase |
| Backups | Backups automáticos |
| Auditoría | Log de cambios críticos |
| Exportación | Usuario puede exportar sus datos |
| Eliminación | Usuario puede eliminar su cuenta |
| Datos sensibles | No guardar credenciales bancarias |
| Monitoreo | Logs de errores |
| Privacidad | Política clara desde beta |

Importante

Para el MVP, no conectes bancos todavía. Eso reduce mucho el riesgo legal, técnico y de seguridad.

Primero:

- Manual entry.

- CSV import.

- Rules engine.

- Después bank sync.

Fase 6 — UX/UI y experiencia de usuario

Objetivo

Que registrar gastos sea más fácil que en Excel y más útil que AndroMoney.

Pantallas principales del MVP

| Pantalla | Función |
| --- | --- |
| Landing interna | Resumen financiero |
| Login / Sign up | Acceso |
| Onboarding | Crear household, moneda principal y cuentas |
| Accounts | Lista de cuentas |
| Transactions | Lista, filtros y búsqueda |
| Add transaction | Registro rápido |
| Import CSV | Cargar historial desde AndroMoney |
| Categories | Crear y editar categorías |
| Budgets | Presupuesto mensual |
| Dashboard | Ingresos, gastos, ahorro, balance |
| Net Worth | Patrimonio neto |
| Debts | Deudas |
| Settings | Moneda, household, exportación |

Principio de UX

La app debe responder tres preguntas rápido:

- ¿Dónde estoy parado financieramente?

- ¿Qué pasó este mes?

- Qué debería hacer diferente?

Fase 7 — Diseño del sistema de importación

Objetivo

Migrar tu historial de AndroMoney y permitir que otros usuarios hagan lo mismo.

Flujo ideal

- Usuario sube CSV.

- La app detecta columnas.

- Usuario mapea columnas:

  - Fecha.

  - Cuenta.

  - Categoría.

  - Monto.

  - Moneda.

  - Nota.

  - Tipo.

- La app previsualiza datos.

- Valida errores.

- Importa a staging.

- Usuario confirma.

- Se crean transacciones reales.

- Se guardan reglas sugeridas.

Tablas necesarias

- import_batches

- import_rows

- transactions

- accounts

- categories

- rules

Reglas iniciales

Ejemplo:

| Condición | Acción |
| --- | --- |
| Description contiene “Walmart” | Categoría = Groceries |
| Description contiene “STM” | Categoría = Transport |
| Amount = 1860 mensual | Categoría = Rent |
| Description contiene “Communauto” | Categoría = Transportation |

Fase 8 — Lógica financiera del MVP

Objetivo

No solo registrar; producir análisis útil.

Métricas iniciales

| Métrica | Fórmula conceptual |
| --- | --- |
| Income | Total ingresos del mes |
| Expenses | Total gastos del mes |
| Savings | Income - Expenses |
| Savings Rate | Savings / Income |
| Fixed Expenses | Gastos recurrentes/fijos |
| Variable Expenses | Gastos no fijos |
| Net Worth | Assets - Liabilities |
| Debt Balance | Total deudas |
| Budget Used | Gastado / presupuestado |
| Monthly Cash Flow | Entradas - salidas |
| Runway | Efectivo / gastos mensuales |

Dashboards iniciales

- Resumen mensual.

- Gastos por categoría.

- Ingreso vs gasto.

- Presupuesto vs real.

- Patrimonio neto.

- Deudas.

- Tendencias mensuales.

Fase 9 — Desarrollo del MVP

Orden de construcción recomendado

Sprint 1 — Setup técnico

- Crear repo en GitHub.

- Crear proyecto Next.js.

- Configurar Supabase.

- Configurar PostgreSQL.

- Configurar Tailwind/shadcn.

- Configurar auth.

- Crear ambientes:

  - local

  - staging

  - production

Sprint 2 — Modelo base

- users

- households

- household_members

- accounts

- categories

- transactions

- currencies

Sprint 3 — Autenticación y onboarding

- Sign up.

- Login.

- Crear household.

- Definir moneda principal.

- Crear cuentas iniciales.

Sprint 4 — Cuentas y categorías

- CRUD accounts.

- CRUD categories.

- Tipos de cuentas:

  - cash

  - checking

  - savings

  - credit card

  - debt

  - investment

- Categorías por defecto.

Sprint 5 — Transacciones

- Crear transacción.

- Editar transacción.

- Eliminar transacción.

- Filtrar por fecha, cuenta, categoría.

- Soportar income, expense y transfer.

- Validar montos y fechas.

Sprint 6 — Dashboard financiero

- Total ingresos.

- Total gastos.

- Balance mensual.

- Gastos por categoría.

- Tendencia mensual.

- Cuentas y balances.

Sprint 7 — Presupuesto

- Crear presupuesto mensual.

- Asignar monto por categoría.

- Comparar gasto real vs presupuesto.

- Mostrar porcentaje usado.

Sprint 8 — Importación CSV

- Upload de archivo.

- Mapping de columnas.

- Preview.

- Validación.

- Importación.

- Manejo de errores.

Sprint 9 — Reglas automáticas

- Crear regla.

- Aplicar regla al importar.

- Sugerir categoría basada en descripción.

- Permitir edición masiva.

Sprint 10 — Net Worth y deudas

- Clasificar assets y liabilities.

- Calcular patrimonio neto.

- Agregar deuda manual.

- Registrar pagos.

- Mostrar evolución mensual.

Sprint 11 — Seguridad y calidad

- RLS en Supabase.

- Tests básicos.

- Validaciones server-side.

- Logs.

- Manejo de errores.

- Exportación de datos.

- Eliminación de cuenta.

Sprint 12 — Alpha personal

- Importar tu AndroMoney.

- Validar balances.

- Comparar contra tu app actual.

- Usarla por mínimo un mes.

- Registrar bugs y fricciones.

Fase 10 — Primer MVP funcional

Definición de “primer MVP”

Para mí, el primer MVP está listo cuando puedes hacer esto:

- Crear tu usuario.

- Crear household.

- Crear cuentas.

- Importar tu CSV de AndroMoney.

- Ver transacciones limpias.

- Corregir categorías.

- Ver dashboard mensual.

- Crear presupuesto.

- Ver presupuesto vs gasto real.

- Ver patrimonio neto.

- Exportar datos.

- Usarlo durante un mes completo sin volver a AndroMoney para el análisis.

Ese sería el primer milestone serio.

Fase 11 — Criterios de éxito del MVP

No basta con que “funcione”. Debe servir.

Métricas personales

| Métrica | Meta inicial |
| --- | --- |
| Tiempo para registrar gasto | Menos de 20 segundos |
| Tiempo para importar CSV | Menos de 5 minutos |
| Precisión del balance | Igual o muy cercano a AndroMoney |
| Categorías corregidas manualmente | Cada vez menos |
| Dashboard útil | Debe responder tus preguntas mensuales |
| Uso real | Mínimo 3 veces por semana |
| Cierre mensual | Poder hacerlo en menos de 30 minutos |

Señal fuerte

La señal más importante sería:

“Prefiero usar mi app para analizar mis finanzas en vez de AndroMoney, Excel o Power BI.”

Cuando llegues ahí, ya tienes algo con potencial.

Fase 12 — Preparación para vender

Esto no entra completamente en el primer MVP, pero se debe tener en mente desde el inicio.

Antes de vender necesitarías

| Área | Necesario |
| --- | --- |
| Marca | Nombre, logo, dominio |
| Legal | Privacy Policy, Terms of Service |
| Seguridad | RLS, backups, logs, account deletion |
| Billing | Stripe |
| Soporte | Email soporte |
| Onboarding | Guía inicial |
| Analytics | Eventos de uso |
| Feedback | Formulario o canal |
| Beta | 5-10 usuarios reales |
| Pricing | Plan gratuito + plan pago |

Posible modelo de precios

Ejemplo inicial:

| Plan | Precio | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Free | $0 | 1 usuario, entrada manual, dashboard básico |
| Personal | $5-7 CAD/mes | Importación, presupuestos, reportes |
| Family | $9-12 CAD/mes | Household, multiusuario, metas, deudas |
| Pro | Futuro | Bank sync, IA, reportes avanzados |

Roadmap resumido por fases

| Fase | Nombre | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 0 | Estrategia | Visión clara del producto |
| 1 | Discovery | Problema validado |
| 2 | MVP Scope | Funciones definidas |
| 3 | Data Model | Base sólida |
| 4 | Arquitectura | Stack definido |
| 5 | Seguridad | Privacidad desde el inicio |
| 6 | UX/UI | Pantallas principales |
| 7 | Importación | Migración desde AndroMoney |
| 8 | Lógica financiera | Métricas y dashboards |
| 9 | Desarrollo | App funcional |
| 10 | MVP Alpha | Uso personal real |
| 11 | Validación | Medir si aporta valor |
| 12 | Comercialización | Beta y venta futura |

Lo primero que deberíamos hacer

Antes de escribir código, yo haría estos tres documentos:

1. Product Brief

Define:

- Qué es la app.

- Para quién es.

- Qué problema resuelve.

- Qué no hará inicialmente.

- Cuál es el MVP.

- Cuál es el diferenciador.

2. PRD del MVP

Define cada módulo con:

- Requerimientos funcionales.

- Requerimientos no funcionales.

- Flujos.

- Validaciones.

- Casos borde.

- Prioridad.

3. Data Model v1

Define:

- Tablas.

- Relaciones.

- Campos.

- Tipos de datos.

- Reglas.

- Permisos.

- RLS.

- Consideraciones futuras.